Приложение №1

к постановлению администрации                   Трубчесвкого муниципального района                                                                от  18 января 2013 №  13

ПАСПОРТ

Наименование программы

Заказчик программы

Основные разработчики программы

Цель и задачи программы

программа «Социальное и экономическое развитие  поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области» (2009-2013 годы)

администрация Трубчевского муниципального района

отдел экономики администрации Трубчевского муниципального  района

повышение качества жизни населения; задачи: развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства муниципального образования

Сроки реализации программы        2009-2013 годы

Основные программные мероприятия

Исполнители основных программных мероприятий

жилищное строительство, мероприятия в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, водоснабжения, повышения эффективности производства, охраны окружающей среды

отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, отдел образования администрации муниципального района, отдел по делам культуры, физической культуре и спорту, ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», предприятия и организации пос. Белая Березка

Объемы и источники                          финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

общая сумма расходов на реализацию

программы –  1995751,43 тыс. руб., в том числе средства:

федерального бюджета –18093,4 тыс. руб. (по согласованию);

областного бюджета     -  82809,0 тыс.руб. (по согласованию);

бюджета Трубчевского муниципального района  -  713,0 тыс. руб.

бюджета Белоберезковского городского поселения – 11811,03 тыс. руб.

других источников финансирования, в том числе собственных средств предприятий и

организаций – 1882325,0 тыс. руб.

в результате выполнения программных мероприятий социальная сфера поселка выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий стабильное улучшение качества жизни населения, проживающего на его территории. Дополнительно будет создано 323 рабочих места,  число субъектов малого бизнеса увеличится на 44 единицы, в том числе будет создано 16 КФХ, на 6,18 км увеличится  улично - дорожная сеть поселка с твердым покрытием, увеличится протяженность тротуаров на 0,75 км,  будут созданы зоны отдыха, игровая площадка для детей, создание системы видеомониторинга позволит решать задачи безопасности и оповещения населения в случае ЧС. Реализация мероприятий по энергосбережению позволит снизить платежи за потребленные энергоресурсы и перенаправить сэкономленные бюджетные средства на решение других социальных задач.

Система организации контроля  контроль за исполнением программы за исполнением программы осуществляет отдел экономики и финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 2.07.2012г. №462

Приложение №2

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от  18 января 2013 №  13

Основные предлагаемые мероприятия по реализации

программы социально-экономического развития пгт Белая Березка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования областной бюджет ( субсидии и прочие) |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |  | 2012 год | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода от 6 и 7 скважины до бассейна | 2013 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение трактора МТЗ-82.1 с навесным оборудованием | 2013 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2013 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  | 4275,0- субсидии областного бюджета (по согласованию 225,0- бюджет поселения поселения, субсидии областного бюджета |  | Увеличение улично- дорожной сети поселка с твердым покрытием 1,5км. |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий | 2013 |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  | 1140,0 – субсидии областного бюджета (по согласованию 60,0- бюджет поселения,) |  | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территории кладбища (ремонт ограждения) | 2013 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | бюджет поселения |  | Соблюдение санитарных норм и правил |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт памятника в урочище «Меличи» | 2013 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  | бюджет поселения |  | Сохранение культурных ценностей |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт памятника на въезде в поселок | 2013 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | бюджет поселения |  | Сохранение культурных ценностей |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка освещения по ул. Набережная | 2013 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство ограждения и благоустройство детской площадки | 2013 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство декоративного ограждения ул. Калинина (длина 200м) | 2013 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт хоккейного корта | 2010 |  | 300,0 | 0 | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | субсидии областного бюджета (по согласованию) |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство здания для обслуживания стадиона | 2010-2013 |  | 3700,0 | 0 | 200,0 |  | 2500,0 |  | 0 | 1000,0 |  | субсидии областного бюджета (по согласованию) |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство Брянского фанерного комбината | 2009-2011гг |  | 1000000 | 360000 | 640000 |  |  |  |  |  |  | собственные средства |  | Создание 198 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение современной линии прессования, замена сушильного агрегата, модернизация форматно-обрезного станка цеха производства фанеры ОАО «Селецкий ДОК» | 2013 |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | собственные средства |  | Создание 15 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация участка подготовки и формирования ковра цеха ДВП ОАО «Селецкий ДОК» , приобретение оборудования прессования, реконструкция участка подачи щепы | 2013 |  | 40000,0 |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  | собственные средства |  | Создание 32 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 16 | Приобретение линии ребро склеивания шпона, реконструкция приточно-вытяжной вентиляции, приобретение линии покраски и упаковки, установка автоматических линий сортировки шпона цеха по выпуску большеформатной фанеры ОАО «Селецкий ДОК» | 2013 |  | 23000,0 |  |  |  |  |  |  | 23000,0 |  | собственные средства |  | Создание 8 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство новой котельной для выработки технологического пара | 2013 |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  | собственные средства |  | Создание 10 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |
| 18 | Установка видеонаблюдения и системы оповещения населения | 2013 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | бюджет поселения |  | Безопасность жизни населения |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт здания библиотеки | 2010 |  | 52,5 | 0 | 52,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | областной бюджет -50: (по согласованию) бюджет поселения- 2,5 |  | Улучшение культурного досуга населения |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт дома культуры (гор. водоснабжение, канализация и пр.) | 2010 |  | 210,0 | 0 | 210,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | областной бюджет -200; (по согласованию) бюджет поселения-10 |  | Улучшение культурного досуга населения |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт тепловых сетей Белоберезковского Дома культуры | 2013 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт поселкового музея (замена оконных блоков) | 2013 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | бюджет поселения |  | Сохранение культурных ценностей |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |
| 23 | Оказание частичной финансовой помощи на капитальный ремонт образовательных учреждений | 2010-2013 |  | 600 | 0 | 150 |  | 150 |  | 300 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Улучшение состояния материальной базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 24 | Укрепление технической оснащенности противопожарного состояния общеобразовательных учреждений | 2010-2013 |  | 2000 | 0 | 500 |  | 500 |  | 1000 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Улучшение состояния материальной базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт общесомат. отделение Белоберезковской участковой больницы |  | 2010 | 1008 | 0 | 1008 |  | 0 |  | 0 |  |  | райбюджет – 508; обл.бюджет- 500 (по согласованию) | Улучшение медицинского обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт поликлиники Белоберезковской участковой больницы | 2012 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Улучшение медицинского обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка приборов учета холодной воды в Белоберезковской участковой больниц | 2009 |  | 205 | 205 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | районный бюджет |  | Экономия коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |
| Торговля и потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 28 | Строительство прилавков в новом торговом ряду для промышленной группы товаров | 2009 |  | 25 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | собственные средства |  | Улучшение предоставления торговых услуг |  |  |  |  |  |
| 29 | Открытие магазина «Магнит» | 2009 |  | 1700 | 1700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | собственные средства |  | Создание 10 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 30 | Открытие закусочной «Уют» на 40 посадочных мест | 2009 |  | 300 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | собственные средства |  | Создание 9 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| Снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 31 | Мероприятия по организации временного трудоустройства и снижения напряженности на рынке труда в п.п. Белая Березка | 2009-2013 |  | 2742,0 | 1146,2 | 836,1 |  | 759,7 |  | 0 |  |  | субсидии и субвенции фед.бюджета |  | Снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |
| Ветеринария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущее финансирование |
| 32 | Ввод 1 штатной единицы ветфельдшера в ветучасток | 2010-2012 |  | 249,0 | 0 | 75,3 |  | 82,7 |  | 91,0 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Создание 1 нового рабочего места |  |  |  |  |  |
| 33 | Приобретение ветеринарного оборудования для ветучастка | 2010-2011 |  | 1000,0 | 0 | 400,0 |  | 600,0 |  | 0 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Соблюдение санитарных норм и правил |  |  |  |  |  |
| Демография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущее финансирование |
| 34 | Проведение мониторинга демографических процессов пос. Белая Березка | 2009-2013 |  | текущее финансирование | текущее финансирование | Текущее финансирование |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Разработка социального паспорта "Семья, женщины и дети" п. Белая Березка | 2009-2013 |  | текущее финансирование | текущее финансирование | Текущее финансирование |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Выделение земельных участков многодетным семьям (13 участков) | 2013год |  |  |  |  |  |  |  | 6участков | 13 участков |  | районный бюджет |  | Ввод в эксплуатацию индивидуального жилья, обеспечение жильем многодетных семей |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| 37 | 74-квартирный жилой дом п. Белая Березка | 2009-2010 |  | 46124 | 16100 | 30024 |  | 0 |  | 0 |  |  | областной бюджет (по согласованию) (субсидии) |  | Обеспечение жильем |  |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция теплотрассы (2-я очередь) п. Белая Березка | 2010-2013 |  | 11000 | 0 | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  |  | областной бюджет (бюджетные инвестиции) |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство 16-квартирного жилого дома в п. Белая Березка | 2012-2013 |  | 19936,93 |  |  |  |  |  |  | 19936,93 |  | ср-ва Фонда фед.бюджет-15351,44; обл.бюджет-2591,80; бюджет посел.-1993,69 |  | Обеспечение жильем |  |  |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 2010 |  | 6300 | 0 | 6300 |  | 0 |  | 0 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 41 | Противопаводковые мероприятия на трансграничной реке Десна в п. Белая Березка | 2009 |  | 1679 | 1679 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |
| 42 | Приобретение мусорных контейнеров и урн | 2013 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 43 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка | 2013 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | бюджет поселения |  | Улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 44 | Организация профессионального обучения безработных граждан | 2009-2011 |  | 400 | 135 | 137 |  | 128 |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | Снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |
| 45 | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 2009-20013 |  | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финанстрование |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Увеличение числа субъектов малого бизнеса на 44 единицы |  |  |  |  |  |
| 46 | Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства для создания собственного бизнеса. | 2009-2013 |  | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование | текущее финансирование |  | областной бюджет (по согласованию) |  | Создание 5 рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 47 | ИП Михеев А.Н. Модернизация лесопильного цеха | август 2010г. |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | кредитные ресурсы |  | Создание 2 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 48 | ИП Дубовский В.К. Развитие животноводства с увеличением поголовья свиней до 3 тыс. | июль 2010г. |  | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | кредитные ресурсы |  | Создание 10 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 49 | ИП Устинов С.В. Расширение деревообрабатывающего производства | сентябрь 2010 года |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | кредитные ресурсы |  | Создание 2 новых рабочих места |  |  |  |  |  |
| 50 | Организация производства щепы коптильной на базе отходов деревообработки | июль 2010г. |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | государственная субсидия, собствен-ные средства |  | Создание 5 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 51 | Организация мясо-рыбо-перерабатывающего Производства (коптильная) | июль 2010г. |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | государственная субсидия, собствен-ные средства |  | Создание 7 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 52 | Организация производства валенок | июль 2010г. |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | государственная субсидия, собствен-ные средства. |  | Создание 5 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 53 | Организация производства USB-плиты | 2011-2013гг |  | 700000 |  |  |  | 230000 |  | 470000 |  |  | собственные средства инвесторов |  | Создание 7 рабочих мест новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 54 | Организация производства топливных пиллет | 2011-2013гг. |  | 20000 |  |  |  | 6700 |  | 13300 |  |  | собственные средства инвесторов |  | Создание 3 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |
| 55 | Капитальный ремонт дороги по ул.Калинина от дома №8 до дома №11 (устройство тротуаров) | 2013 г. |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 750 |  | бюджет поселения |  | увеличение улично- дорожной сети поселка с твердым покрытием 900кв.м |  |  |  |  |  |
| 56 | Благоустройство территории, прилегающей к детской площадке, расположенной по улице Чапаева д.7 | 2013г. |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 250 |  | бюджет поселения |  | увеличение улично- дорожной сети поселка с твердым покрытием 600кв.м |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от  18 января 2013 №  13

Объёмы и источники финансирования по программе в целом ( тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 18093,4 | 1146,2 | 836,1 | 759,7 | 0 | 15351,4 |
| Средства областного бюджета | 82809,0 | 17779,0 | 40799,3 | 6832,7 | 8391 | 9007,0 |
| Средства бюджета района | 713,0 | 205,0 | 508,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселения | 11811,03 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 11798,53 |
| Прочие источники финансирования ( собственные средства предприятий, внебюджетные средства) | 1882325,0 | 362160 | 652037 | 236828 | 483300 | 148000 |
| Итого: | 1995751,43 | 381290,2 | 694192,9 | 244420,4 | 491691 | 184156,93 |