РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.  2015г.          № 1031

г.Трубчевск

Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Трубчевского района

В соответствии с Законом Брянской области от 09 ноября 2015 года         № 111-З "О стратегическом планировании в Брянской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Трубчевского района.

2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации муниципального района Слободчикова Е.А.

Глава администрации

муниципального района                                                          И.И.Обыдённов

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района

от 04.12.2015г. №1031

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Трубчевского района

1. Настоящий Порядок определяет разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития  Трубчевского района (далее - стратегия).

2. Стратегия является документом стратегического планирования, содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Трубчевского района.

3. Стратегия разрабатывается в целях формирования муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Трубчевского района на долгосрочный период и выработки механизмов её реализации.

4. Стратегия разрабатывается на основе законов Брянской области, нормативных правовых актов Трубчевского районного Совета народных депутатов и администрации Трубчевского муниципального района, с учетом других документов стратегического планирования Трубчевского района.

5. Стратегия содержит:

1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития Трубчевского района;

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики  Трубчевского района;

3) показатели достижения целей социально-экономического развития Трубчевского района, сроки и этапы реализации стратегии;

4) ожидаемые результаты реализации стратегии;

5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;

6) информацию о муниципальных программах Трубчевского района, утверждаемых в целях реализации стратегии.

6. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Трубчевского района на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Трубчевского района, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Брянской области.

7. Стратегия является основой для разработки  муниципальных программ Трубчевского района , схемы территориального планирования Трубчевского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трубчевского района.

8. Координатором работ по разработке (корректировке) стратегии является отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района.

К разработке (корректировке) стратегии могут привлекаться научные и исследовательские организации, общественные объединения и иные организации.

9. Решение о разработке (корректировке) стратегии принимается главой администрации Трубчевского муниципального района.

10. После принятия решения о разработке (корректировке) стратегии отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района  запрашивает у отраслевых органах администрации муниципального района, иных организаций (участников разработки стратегии), материалы, необходимые для разработки (корректировки) стратегии.

11. Участники разработки стратегии в течение 2 месяцев со дня направления запроса, указанного в пункте 10 настоящих Правил, представляют в отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района     сведения.

12. Проект стратегии разрабатывается на основе сведений, представляемых участниками разработки стратегии, в срок, не превышающий 10 месяцев со дня начала разработки стратегии.

13. Для организации работ по разработке (корректировке) стратегии создается рабочая группа.

14. Проект стратегии согласовывается с участниками разработки стратегии и в установленном порядке вносится в администрацию Трубчевского муниципального района одновременно с проектом постановления об утверждении стратегии.

15. Проект стратегии подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также рассмотрению на публичных (общественных) слушаниях.

16. Стратегия утверждается постановлением администрации Трубчевского муниципального района.

17. Одновременно со стратегией подлежит разработке план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трубчевского района.

18. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Трубчевского района разрабатывается на основе положений стратегии на период реализации стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации и Правительства Брянской области.

19. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Трубчевского района содержит:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития Трубчевского района, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень  муниципальных программ, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Трубчевского муниципального района, указанных в стратегии;

5) иные положения.

20. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Трубчевского района утверждается администрацией Трубчевского муниципального района.

21. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Трубчевского района осуществляется по решению  главы  администрации муниципального района в связи с изменением социально-экономической ситуации.

22. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляется отделом экономики администрации муниципального района на основе данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, представляемой отраслевыми органами администрации района  в соответствии с их сферой ведения.

23. Отраслевые органы направляют не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, в отдел экономики администрации муниципального района сведения о реализации стратегии по форме, утвержденной отделом экономики администрации муниципального района.

24. Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района на основании сведений, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, подготавливает информацию о реализации стратегии и представляет  главе администрации Трубчевского муниципального района.

25. При необходимости главой администрации Трубчевского муниципального района  по итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 24 настоящего Порядка, принимается решение о корректировке стратегии.

26. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на сайте администрации Трубчевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляется для включения в федеральный реестр документов стратегического планирования.