РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» _______ 2017 г. № ____

г.Трубчевск

Об утверждении программы «Реконструкция

и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей

Трубчевского муниципального района

на 2017-2021 годы» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Трубчевского муниципального района на 2017-2021 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А.Слободчикова.

Глава администрации  				               		И.И.Обыдённов

Исп. Зам.нач.отдела архитектуры

и ЖКХ

Г.П.Бардашевич

Зам.главы администрации

Е.А.Слободчиков

Начальник отдела архитектуры

И ЖКХ

Т.И.Лушина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

программы

«Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Трубчевского муниципального района на 2017-2021 годы»

| № п\п | Наименование теплоснабжающей организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |
| 2. | АО «Монолит» |  |
| 3. | МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик» |  |
| 4. | ООО «Катя» |  |
| 5. | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |  |
| 6. | Департамент ТЭК и ЖКХ Брянкой области |  |

| Согласовано Директор Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Андрианов О.В.__________________ Согласовано Главный инженер ГУП «Брянсккоммунэнерго» Жилкин С.С. ____________________ | Утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от __________2017 г. № ____ |
| --- | --- |

Программа

«Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Трубчевского муниципального района на 2017-2021 годы»

г.Трубчевск

2017 год

ПАСПОРТ

программы

| Наименование программы | «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Трубчевского муниципального района на 2017-2021 годы» |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры и ЖКХ администрации Трубчевского муниципального района |
| Координатор программы | Администрация Трубчевского муниципального района |
| Цели программы | Обеспечение замены тепловых сетей для надежной, бесперебойной и качественной эксплуатации теплового хозяйства Трубчевского муниципального района |
| Задачи программы | - обновление и модернизация тепловых сетей в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг; - снижение аварийности тепловых сетей; - сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке |
| Целевые показатели реализации программы | - снижение количества аварий при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | 2017 - 2021 годы |
| Основные мероприятия программы | Замена отработавших нормативный срок службы тепловых сетей |
| Исполнители мероприятий программы | ГУП «Брянсккоммунэнерго» АО «Монолит» ООО «Катя» МБДОУ детский сад комбинированного вида «Журавлик» Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» |
| Источники финансирования программы | Средства собственников тепловых сетей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем |

1. Общая характеристика текущей ситуации

Жилищно-коммунальное хозяйство – важная отрасль экономики муниципального образования «Трубчевский муниципальный район». Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности района.

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения на территории Трубчевского муниципального района осуществляется 25 котельными.

Наиболее уязвимым звеном системы теплоснабжения муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» являются тепловые сети. Основная причина этого – наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь, подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 90 процентов всех повреждений на системах теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) поставщиков тепловой энергии составляет 29,662 км, при среднем износе тепловых сетей 40 %.

Темпы замены ветхих тепловых сетей ежегодно увеличиваются. Так в 2015 году заменено  1,294 км ветхих сетей, в 2016 году – 1,476 км.

Износ тепловых сетей приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на центральных трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче тепловой энергии целым жилым микрорайонам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Программа соответствует приоритетам социально-экономического развития Трубчевского муниципального района и направлена на снижение среднего уровня физического износа систем теплоснабжения муниципального образования «Трубчевский муниципальный район».

Необходимость решения в короткие сроки целей Программы обусловлена:

- отнесением задач Программы к числу приоритетных, решение которых позволит обеспечить возможность улучшения качества жизни граждан, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства Трубчевского муниципального района;

- комплексным характером задач Программы, решение которых окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения Трубчевского муниципального района.

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является повышение надежности и эффективности работы объектов теплового хозяйства Трубчевского муниципального района.

Целевыми показателями реализации программы являются:

1) снижение количества аварий при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

2) снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

Программу предполагается реализовывать в несколько этапов, первый этап - в 2017 - 2021 годы.

Конечными результатами реализации Программы станут:

- снижение уровня технологических нарушений;

- повышение пропускной способности тепловых сетей;

- уменьшение потерь теплоэнергии на тепловых сетях;

- увеличение полезного отпуска.

3. Основные мероприятия программы

Финансирование проектов по замене ветхих и аварийных сетей в приоритетном порядке направлено на снижение аварийности, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Трубчевский муниципальный район».

Приоритет должен быть отдан проектам замены сетей с более высоким уровнем износа, имеющим проектно-сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

# 4. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса экономических, финансовых и организационных мероприятий, необходимых для реализации целей и задач программы.

Координатор Программы:

- совместно с исполнителями Программы ежегодно проводит работу по включению мероприятий Программы в инвестиционные и ремонтные программы исполнителей на очередной период;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, ее нормативно-правовое и методическое сопровождение;

- ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит корректировку в Программу.

Координатором Программы является администрация Трубчевского муниципального района.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий, являются:

1) ГУП «Брянсккоммунэнерго»

- АО «Монолит»

- ООО «Катя»

- МБДОУ детский сад комбинированного вида «Журавлик»

5) Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет».

Координатор Программы в ходе ее реализации:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы.

Исполнитель Программы:

- участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении которых он является исполнителем;

- представляет координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы;

- представляет координатору копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях:

- выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

- выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенным затратам на реализацию Программы в отчетном году с плановыми значениями;

- выявления степени исполнения плана по реализации Программы в сравнении с фактическими сроками реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Основным источником Программы является средства собственников тепловых сетей.

Приложение № 1

к программе «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Трубчевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПЛАН

реализации программы «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Трубчевского муниципального района на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Протяженность тепловых сетей, км | Износ тепловых сетей, % | План замены тепловых сетей, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 26,96 | 40 | 1,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | АО «Монолит» | 2,197 | 40 | - | - | - | - | - |
| 3 | МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик» | 0,34 | 50 | - | 0,04 | 0,016 | - | - |
| 4 | ООО «Катя» | 0,045 | 10 | - | - | - | - | - |
| 5 | Трубчевский филиал ФГБОУВПО «Брянский государственный аграрный университет» | 0,12 | 60 | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Итого | 29,662 |  | 1,552 | 1,06 | 1,036 | 1,02 | 1,02 |