**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.03.2018 г. № 257

г.Трубчевск

Об утверждении муниципальной

программы "Формирование современной

городской среды на территории

города Трубчевска на 2018 - 2022 годы"

в новой редакции

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 N 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Трубчевска на 2018-2022 годы", в новой редакции.

2. Постановление администрации Трубчевскогомуниципального района от 01.12.2017 N 1028«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Трубчевска на 2018-2022 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Слободчикова Е.А.

**Глава администрации Трубчевского**

**муниципального района И.И. Обыдённов**

*Нач.отдела архитектуры*

*и ЖКХ*

*Т.И.Лушина*

*Зам.главы администрации*

*Е.А.Слободчиков*

*Начальник орг.-прав. отдела*

*О.А.Москалёва*

Приложение

к постановлению администрации Трубчевского муниципального района

от 29.03.2018 г.  № 257

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА Трубчевска на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА Трубчевска на 2018 - 2022 годы»

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории города Трубчевска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Трубчевского муниципального района |
| Соисполнители  муниципальной  программы | Отсутствуют |
| Участники  муниципальной  программы | Администрация Трубчевского муниципального района;  физические лица (по согласованию);  юридические лица (по согласованию). |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель  муниципальной  программы | Повышение качества и комфорта городской среды  на территории города Трубчевска |
| Задачи  муниципальной  программы | |  | | --- | | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Трубчевска. | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  города Трубчевска. | | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций в реализацию мероприятий по  благоустройству территории города Трубчевска. | |
| Целевые показатели  муниципальной  программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Трубчевска - 100%.  2.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Трубчевска -  100 %. |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 27391 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5391тыс. рублей; 2019 год – 5500 тыс. рублей; 2020 год – 5500 тыс. рублей; 2021 год – 5500 тыс. рублей; 2022 год – 5500 тыс. рублей;  В том числе: за счет средств областного бюджета – 25134тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год –5134тыс. рублей; 2019 год – 5000 тыс. рублей; 2020 год – 5000 тыс. рублей; 2021 год – 5000 тыс. рублей; 2022 год – 5000 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 2257тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год –257тыс. рублей; 2019 год – 500 тыс. рублей; 2020 год – 500 тыс. рублей. 2021 год – 500 тыс. рублей; 2022 год – 500 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы | Повышение удовлетворенности населения города Трубчевска уровнем благоустроенности общественных территорий,территорий мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов. |

Раздел 1. Общая характеристика

текущего состояния сферы городской среды территории города

Площадь территории города Трубчевска составляет 2466га. На начало 2017 года численность населения города Трубчевска составила 13,696 тыс. человек.

Благоустройство территорий в городе Трубчевске является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Повышение уровня благоустройства городской территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Трубчевска, не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику города.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройствуобщественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории города Трубчевска, в том числе выполнить работы по благоустройствуобщественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории города расположено:

- 18 общественных территорий, в том числе 4 территории, подлежащие благоустройству в течение 2018 - 2022 годов в рамках реализации проекта "Формирование современной городской среды;

- 90 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют 88 дворовых территорий, общей площадью 484,0 тыс.кв.м, в том числе 17 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в течение 2018 - 2022 годов в рамках реализации проекта "Формирование современной городской среды.

Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик города Трубчевска оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Ежегодно выделяемого объема бюджетных средств достаточно только для содержания указанных объектов. В связи с чем, в парках и скверах назрела необходимость произвести реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить освещение, насытить парки и скверы малыми архитектурными формами.

Дворовые территории многоквартирных домов являются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровых зон, территорий для занятий спортом и временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов многоквартирных домов не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает, что вопросы благоустройства занимают первые места в перечне проблем граждан.

К благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Трубчевска. Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Определение перспектив благоустройства территории города Трубчевска позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации Программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

2.Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением города.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели,

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Трубчевска.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий города Трубчевска;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Трубчевска;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городаТрубчевска.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий -100 %.

При определении данного показателя используются следующие величины:

- количество благоустроенных общественных территорий;

- общее количество общественных территорий.

Указанный показатель измеряется в процентах и определяет степень благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов -100%.

При определении данного показателя используются следующие величины:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов. Указанный показатель измеряется в процентах и определяет степень благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов.

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей** | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | МКД | - | 4 МКД | 4 МКД | 4 МКД | 5 МКД |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ) | кв.м. | Определяется после рассмотрения заявок на включение дворовых территорий в муниципальную программу | | | | |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения города уровнем благоустроенности общественных территорий, территорий мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения города, должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Раздел 3. Информация

по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 27391тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –25134 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета –2257 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5).

Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Раздел 4. Состав муниципальной программы

4.1. Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, мест массового пребывания населения, благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов предусматривает:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн;

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд;

- замену бордюрного камня.

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, включающее посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и проч.;

устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

устройство новых пешеходных дорожек;

ремонт существующих пешеходных дорожек;

приобретение и установку детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

установку ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

отсыпку, планировку и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

установку ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок, спортивных площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

установку вазонов, цветочниц.

Финансирование работ дополнительного перечня осуществляется только при обязательном участии собственников помещений в многоквартирных домах или заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с долей участия, определяемой как процент от стоимости мероприятий дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 5%.

4.2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках Программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установлен в Приложении 1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий отдельно на каждый год формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Трубчевска на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 02.02.2018 г. № 86, и установлен в приложении 4 к Программе.

4.4. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий).

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках Программы, установлен в Приложении 2 к Программе.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной Программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются исходя из физического состояния, а также с учетом результатов общественного обсуждения. Перечень общественных территорий формируется отдельно на каждый год в соответствии с Порядком

и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан иорганизаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Трубчевска на 2018-2022 годы» общественной территории, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 02.02.2018 г. № 86 и установлен в Приложении 5 к Программе.

4.5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, установлен в Приложении 3 к Программе.

4.6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, будет проведена до 01.01.2019года, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «город Трубчевск»

4.7. Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.8. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счете муниципального унитарного предприятия или бюджетного учреждения, или организации, уполномоченной администрацией Трубчевского муниципального района (далее – уполномоченное лицо).

Уполномоченное лицо открывает счет для перечисления средств заинтересованных лиц в российской кредитной организации.

После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с заинтересованными лицами (их представителями) уполномоченное лицо заключает соглашения с заинтересованными лицами (их представителями), принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости работ в рамках дополнительного перечня. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в рамках утвержденных дизайн - проектов в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами.

Раздел 5. Методика

оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%).

Приложение №1

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на

территории города Трубчевска

на 2018 - 2022 годы"

Адресный перечень дворовых территорий МКД города Трубчевска, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь дворовой территории  (м2) | Объем финансирования  (руб.) | | | | Ожидаемый результат |
| Всего | Областной  бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1. | ул.Брянская, д.44 | 4316 |  |  |  |  |  |
| 2. | ул.Брянская, д.46 | 3331 |  |  |  |  |  |
| 3. | ул.Брянская, д.47 | 5780 |  |  |  |  |  |
| 4. | ул.Брянская, д.48  ул.Брянская, д.50  ул.Брянская, д.52 | 7067 |  |  |  |  |  |
| 5. | ул.Брянская, д.88 | 2598 |  |  |  |  |  |
| 6. | ул.Брянская, д.110 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 7. | ул. Ветеранов, д.1  ул. Ветеранов, д.3 | 4054 |  |  |  |  |  |
| 8. | ул. Ветеранов, д.5  ул. Ветеранов, д.7 | 8474 |  |  |  |  |  |
| 9. | ул. Новая, д.6 | 2403 |  |  |  |  |  |
| 10. | ул. Новая,д.8 | 3132 |  |  |  |  |  |
| 11. | ул. Заводская, д.3  ул. Заводская, д.5 | 18900 |  |  |  |  |  |
| 12. | ул. Заводская, д.4 | 5859 |  |  |  |  |  |
| 13. | ул. 3 Интернационала, д.134  ул. Урицкого, д.25  ул. Урицкого, д.27  ул. Урицкого, д.29  ул. Урицкого, д.31 | 10553 |  |  |  |  |  |
| 14. | ул. Луначарского, д.45  ул. Луначарского, д.47  ул. Севская, д.12 | 13580 |  |  |  |  |  |
| 15. | ул. Урицкого, д.55 | 1565 |  |  |  |  |  |
| 16. | ул. Урицкого, д.63 | 758 |  |  |  |  |  |
| 17. | ул. Советская, д.51  ул. Советская, д.53  ул. Луначарского,д.49 | 8000 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на

территории города Трубчевска

на 2018 - 2022 годы"

Адресный перечень общественных территорий города Трубчевска, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  объекта | Площадь территории  (м2) | Объем финансирования  (руб.) | | | | Ожидаемый результат |
| Всего | Областной бюджет | Местный  бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Красноармейская площадь» | 11625 |  |  |  |  |  |
| 2. | Сквер (памятник В.И. Ленину) | 1600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Сквер по ул. Советская | 3560 |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь кинотеатра | 1246 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на

территории города Трубчевска

на 2018 - 2022 годы"

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Примечание |
| МКД | г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 10 | Объект незавершенного строительства |
| МКД | г. Трубчевск, ул. Советская, д. 42 | Объект незавершенного строительства |

Приложение №4

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на

территории города Трубчевска

на 2018 - 2022 годы"

Адресный перечень дворовых территорий МКД

подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь дворовой территории  (м2) | Объем финансирования  (руб.) | | | | Ожидаемый результат |
| Всего | Областной  бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на

территории города Трубчевска

на 2018 - 2022 годы"

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь дворовой территории  (м2) | Объем финансирования  (руб.) | | | | Ожидаемый результат |
| Всего | Областной  бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1. | Красноармейская площадь | 11625 |  |  |  |  |  |