СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации, оценке результативности и  эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)» , «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности на 2013-2017гг.», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2017 год

В целях подготовки  Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности 2013-2017 годы », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2017 год, а также осуществления ее оценки результативности и эффективности использовался Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября 2013 года № 720 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района».

Повышение качества жизни населения Трубчевского района  – ключевая задача, на решение которой ориентирована бюджетная политика района. Чтобы повысить эффективность бюджетных расходов и добиться максимального результата от каждого вложенного бюджетного рубля, исполнение бюджета еще в 2012 году было переведено на программно-целевые методы финансирования.

Муниципальные программы разработаны для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития территории, в частности, муниципального района.

Таким образом, значение целевых проектов, обеспечивающих концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, существенно возрастает.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубчевского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 16 октября  2013 года № 720.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальных программ в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Целевая программа признается эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном или частичном финансировании. Эффективность ниже плановой – если показатели в пределах от 100% до 75 % и неэффективной – от 0% до 75%.

- Анализ результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений	2013-2017 годы », «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»  за 2017год представлен в Приложении № 1.

- Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2017 год представлено в Приложении № 2.

- Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)» «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2017год представлена в Приложении № 3.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района  (2013 – 2017 годы)», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы» за 2017 год представлена в Приложении № 4.

В течение 2017 года были достигнуты основные цели муниципальных программ:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский  муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района;

-формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами;

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для  эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления;

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе в границах населённых пунктов поселений;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное  предоставление образовательных услуг;

-создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования;

-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений  и педагогических работников;

- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

-увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены капитальные и текущие ремонты ;

-отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг;

-уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов;

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района.

В ходе исполнения муниципальных программ были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по программам:

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2013 – 2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации Трубчевского муниципального района от 14 октября 2014 года № 711 «О внесении изменений в постановление администрации Трубчевского муниципального района от 12.11.2012 года № 837 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2016 годы)» в новой редакции».

В ходе исполнения муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

- Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района.

На реализацию данных мероприятий были израсходованы денежные средства в сумме 27 159 290,93 руб.

Расходы составили:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расшифровка | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | администрация, в том числе: | 27 529,00 | 27 159,3 | 98,7 |
|  |  | з/п с начислениями | 19 803,4 | 19 559,4 | 98,8 |
|  |  | теплоэнергия | 1058,7 | 1 058,70 | 100 |
|  |  | электроэнергия | 320,00 | 320,00 | 100 |
|  |  | водопотребление | 58,00 | 58,00 | 100 |
|  |  | связь | 442,20 | 434,50 | 98,3 |
|  |  | охрана | 100,20 | 100,20 | 100 |
|  |  | автобензин | 468,7 | 404,00 | 86,2 |
|  |  | прочее | 5277,8 | 5 224,5 | 99 |

- Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

В течение 2017 года было зарегистрировано право собственности на 136 объектов недвижимого имущества, из которых  5 земельных участка.

За отчетный период проведена оценка рыночной стоимости 11 объектов.

Проведена техническая инвентаризация 34 артезианских скважин и водонапорных башен, 58 газопроводов.

В бюджете Трубчевского муниципального района на 2017 год на выполнение данных мероприятий было запланировано 754 500,0 руб., фактически израсходовано 750 073,00  руб.

  - Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков к уровню 2016 года:

Размер арендной платы по вновь заключенным договорам, меньше, чем по договорам расторгнутым, а также за период 2016 года по сравнению с 2017 годом поступали средства от аренды более крупных земельных участков.

2.2.Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом:

снижение показателя объясняется расторжением договоров аренды крупных объектов недвижимого имущества.

2.3. Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального район, приватизация которого целесообразна:

Плановой реализации объектов способствовало: анализ спроса на данные объекты, гласность при проведении процедуры торгов, в т.ч. с использованием сети Интернет.

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов.

На финансовое обеспечение дополнительных и повторных выборов представительных органов муниципальных образований средства районного бюджета в 2017 году не выделялись.

4. Мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы.

На финансовое обеспечение мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы средства районного бюджета в 2017 году не выделялись.

5.Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса.

На финансовое обеспечение мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса средства районного бюджета в 2017 году не выделялись.

6.Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Общие средства в размере – 118 800,00 руб.

Произведена оплата обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

7.Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района.

В 2017 году выделены денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района в размере 4 200 000,00 руб. Указанные средства были направлены ИП Космачеву.

8.	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Трубчевском муниципальном районе.

В рамках данного мероприятия планировалось осуществить нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы и установку дорожных знаков на пешеходных переходах.

Так как в соответствии с п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, относится к полномочиям городских поселений, то все запланированные мероприятия были выполнены за счет бюджета города Трубчевска.

9.	Мероприятия в рамках ДЦП "Газификация Брянской области".

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

10.	Мероприятия по инвестированию объектов капитального строительства собственности Трубчевского муниципального района.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

11. Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнического сооружения н.п. Плюсково.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

12. Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

13. Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей.

По состоянию на 01.01.2017 года общая численность населения нашего района составляет 34 661 человек. Целевая аудитория по данному направлению работы представляет собой молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет (более 7 000 человек, что составляет более 20 % от общей численности населения района). В-целом работа ориентирована на студенческую молодёжь, реже – на рабочую молодёжь и школьников старшего школьного возраста. На территории Трубчевского муниципального района находятся 3 учреждения профессионального образования – Трубчевский политехнический техникум, Трубчевский профессионально-педагогический колледж и Трубчевский аграрный колледж, в которых обучаются более 2 000 студентов.

За 2017 год отделом по делам семьи были проведены 22 районных мероприятия, направленных на:

- Гражданско-патриотическое воспитание и формирование активной жизненной позиции.

- Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи, содействие в трудоустройстве и занятости подростков.

- Профилактика правонарушений, безнадзорности, асоциальных явлений среди детей и молодёжи.

- Поддержка талантливой молодёжи.

- Организация досуга детей и молодёжи и реализация их познавательной и общественной активности.

- Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений.

- Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем.

В местном бюджете на реализацию мероприятий по молодёжной политике было предусмотрено и фактически выделено 36 993,00 рубля.

14. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Администрация Трубчевского муниципального района участвует в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей с 2007 года.

Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района организует работу по сбору документов, консультированию молодых семей.

В районной администрации создана комиссия по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, на заседаниях которой рассматриваются поданные документы молодых семей и принимаются решения о включении семей в сводный список участников подпрограммы.

На конкурсный отбор муниципальных образований Брянской области 2017 года в департамент семьи, социальной и демографической политики были заявлены 4 молодые семьи Трубчевского района (1 из которых – многодетная семья), все заявленные семьи прошли отбор.

Общая (расчётная) стоимость жилья складывается из двух нормативов: стоимости 1 кв.м и расчётного норматива общей площади жилья для семьи. На момент проведения  конкурсного отбора стоимость 1 кв.м общей площади жилья составила по Трубчевскому району 27 083 руб., расчётные нормативы жилья для семьи из 5 человек – 90 кв.м, из 4 человек – 72 кв.м, из 3 человек – 54 кв.м. Умножая оба норматива, получаем расчётную общую стоимость жилья для каждой семьи, исходя из которой ведётся расчёт социальной выплаты.

Для семей с детьми размер социальной выплаты в 2017 году составил 39,3 % от общей (расчётной) стоимости жилья, из них – 10 % - средства районного бюджета. Таким образом, на 4 семьи были выделены средства:

- областного бюджета – 2 142 536 рублей 14 копеек;

- районного бюджета – 731 241 рубль, всего: 2 873 777,14 рублей.

Все средства были израсходованы по целевому назначению и в установленные законом сроки. 4 молодые семьи Трубчевского района – участницы мероприятия смогли улучшить свои жилищные условия за счёт средств социальной выплаты. 3 семьи приобрели жилые помещения в г.Трубчевске, 1 семья – в г.Брянске.

15. Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, являются публичными обязательствами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, гарантированными федеральным и региональным законодательством о муниципальной службе, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

На указанные мероприятия израсходованы денежные средства местного бюджета в сумме 7 195 065,58 руб., получателями являются 67 человек, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района.

16.	Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат.

Запланированные  и реализованные средства в 2017 году – 14 400,00 руб., получателями являются 6 человек.

17. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, вознаграждение приёмным родителям.

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 63 | В возрасте до 6 лет: 6043-00; в возрасте старше 6 лет-6798-00 рублей; проезд: 271-00. С октября 2017 года в возрасте до 6 лет 6339-00 в возрасте старше 6 лет: 6798-00 7131-00; проезд 271 -00 | 4622802-87 | 4041-13 В связи с розыском матери выплаты на содержание и проезд 2 детей были отменены |
| № п/п | Мероприятие | Количество приемных родителей | Средний размер ежемесячных выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| 1. | Вознаграждение приемным родителям | 14 | За 1 ребенка-5190-00, за 2 и каждого последующего по 3932-00 с октября 2017 года за 1 ребенка 5444-00 за 2 и каждого последующего по 4125-00 | 1147578-81 | 174801-19 Расторгнуты 2 договора о приемных семьях в связи с возвращением матери из мест лишения свободы выявленные дети были устроены в семьи, проживающие в других районах |
| ИТОГО: |  |  |  | 6 672 157,68 | 0 |

Запланировано  было – 6 851 000,00 рублей.

| № п/п | Мероприятие | Количество детей | Размер выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата денежных средств на содержание и проезд опекаемых и приемных детей | 66 | 5679-00 6043-00 на дошкольника 5679-00 6798-00 на школьника на проезд 271-00 | 4637970-00 | 0 |
| № п/п | Мероприятие | Количество приемных родителей | Средний размер ежемесячных выплат | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| 1. | Вознаграждение приемным родителям | 16 | 4877-00 5190-00 за одного ребёнка 3502-00 3932-00 за каждого последующего | 1096154-00 | 0 |
| 2. | Материальная помощь приемным родителям | 14 | 2000-00 | 28000-00 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1124154-00 | 0 |

18. Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по  выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Плановое  значение -228 904,62 руб.

| № п/п | Мероприятия | Количество детей | Размер единовременного пособия | Израсходовано средств | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, проживающих в Трубчевском районе | 11 | 15512-65 16350-33 | 175665-23 | 53239-39 выявленные дети были устроены в семьи, проживающие за пределами Трубчевского района |

19.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сумма запланированных и фактических расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях составила 1 082 272,00 руб. Расходы  на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

Из них деятельность административной комиссии – 300 792,00 руб., деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района – 781 480,00 руб.

За отчётный период сократилась доля несовершеннолетних, состоящих на  учёте в органах системы профилактики (2017г. – 20, 2016 г. – 20,  2015 г. – 25).  Все мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в установленные сроки (спартакиада «За здоровый образ жизни», конкурс рисунков «Закон глазами детей», антинаркотический месячник, трудоустроены несовершеннолетние в летний период, проведён семинар, круглые столы). Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации мероприятий программы является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и рост правонарушений среди несовершеннолетних.

20.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Плановое  значение -114 000,00 руб.

| № п/п | Мероприятия | Количество жилых помещений | Израсходованные деньги | Остаток лимитов, причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 4 | 50500-00 |  |
| 2. | Оформление жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 6000-00 |  |
| 3. | Оплата коммунальных услуг | 6 | 32000-00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 88500-00 | 25500-00 В планируемое к ремонту и выплате коммунальных услуг жилье вселилась мать, лишенная родительских прав. Не предоставлены документы по оформлению жилого помещения в собственность подопечного ребёнка. |

21.	Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

Сумма запланированных и фактических расходов равна 225 444,00 руб. Расходы  на организационно-техническое обеспечение, заработную плату, иные цели, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий.

22.	Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

23. Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»:

Плановое  значение -8 075 727,00 руб.

| Мероприятие | Количество приобретенных жилых помещений | Стоимость жилого помещения | Израсходовано денежных средств | Остаток лимита, причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение жилья для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого фонда | 9 | 8 жилых помещений приобретены по 897303-00 1-квартира за 605513-48 | 7783937-48 | 291789-52 удешевление 1 квартиры, приобретен-ной в пгт.Белая Берёзка |
| ИТОГО: |  |  | 7783937-48 | 291789-52 |

24.	Мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

25.	Мероприятия в рамках ДЦП "Социальное развитие села".

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

26. Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

27. Мероприятия по охране окружающей среды.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

28. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района.

В рамках указанного мероприятия запланированы денежные средства в размере  4 860 740,00 руб., исполнение – 4 835 249,37 руб. на содержание и функционирование Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе».

29. Мероприятия по капитальному и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда.

Плановое значение: 34 312 740,15 руб.

Фактическое значение: 33 616 292,51 рублей., в том числе:

фед. бюджет – 11 722 274,00 руб.;

обл. бюджет – 14 036 252,59 руб;

мест. бюджет – 7 857 765,92 руб.

В рамках мероприятия проведены:

- Строительство автомобильной дороги  «Трубчевск-Погар»-Колодезки в Трубчевском районе Брянской области – 17 677 453,00 руб. (11 722 274,00 руб. – фед. бюджет, 5 071 306,00 руб. – обл. бюджет, 883 873,00 руб. – мест.бюджет);

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в д. Семячки Трубчевского района Брянской области - 2 283 074,62 руб. – мест. бюджет;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Трубчевская (подъезд к кладбищу) в д. Телец Трубчевского района Брянской области - 578 611,16 руб. – мест. бюджет;

- Ремонт  автомобильной дороги «Трубчевск-Погар» - Макарзно в Трубчевском районе Брянской области - 2 574 111,2 руб. (2 433 946,59 руб. – обл. бюджет, 140 164,61 – мест. бюджет);

- Ремонт автомобильного деревянного моста длиной 102м с ледорубами через реку Десна у н.п. Городцы  Городецкого сельского поселения Трубчевского района Брянской области - 6 943 196,39 руб. (6 531 000,00 руб. – обл. бюджет, 412 196,39 – мест. бюджет);

- Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ Городецкая СОШ в д. Городцы Трубчевского района Брянской области – 105 654,94 руб. – мест. бюджет

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная (от ул. Кооперативная до ул. Трубчевская) в с. Селец Трубчевского района Брянской области- 526 301,26 руб. – мест. бюджет;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого (от церкви до д. №17) в с. Плюсково Трубчевского района Брянской области - 907 523,47 руб. – мест. бюджет;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Радутино Трубчевского района Брянской области - 659 797,86 руб. – мест. бюджет;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений района - 897 234,73 руб.;

- Изготовление проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта «Строительство автомобильной дороги «Трубчевск-Погар»-Колодезки в Трубчевском районе Брянской области» - 68 333,33 руб.;

- Проведение строительного контроля по объектам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений района - 40 548,55 руб.

- Оплата пени за период с 01.10.2014г. по 12.05.2016г. по муниципальному контракту на ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с.Усох Трубчевского района Брянской области, судебные расходы по уплате государственной пошлины – 354 452,00 руб.

30. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020гг." государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

31. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Расходы на указанное мероприятие за период 2017 года составили 26 611,04 руб. при плановом значении 27 000,00 руб. Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений, находящихся в собственности  муниципальных образований «г. Трубчевск» и «Трубчевский муниципальный район».

32. Мероприятия по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в части организации водоснабжения поселения.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

33. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

В 2017 году были запланированы денежные средства на реализацию указанного мероприятия из областного бюджета в размере 200 000,00 руб.

В целях исполнения Закона Брянской области от 01.08.2014 № 60-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области" МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» составлена калькуляция расходов на отлов и содержания безнадзорных животных в год, заключен муниципальный контракт, израсходованы средства областного бюджета в размере 12 546,55 руб.

34. Мероприятия по проведению Всероссийской переписи.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

35. Мероприятия по приобретению специализированной техники для предприятий ЖКХ.

Специализированная техника для ЖКХ  в 2017 году не приобреталась.

36. Мероприятия по приобретению пожарного инвентаря

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района не были запланированы.

37. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.

В 2017 году осуществлялось софинансирование в сумме 8 469 258,51 руб. при плане 8 500 663,66 руб.

38. Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к зиме.

Фактическое значение: 960 698,64 руб., их них:

Пообъектно:

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красноармейская в д. Глинск Трубчевского района – 469 921,70 руб. ( 328 945,00 руб. – обл. бюджет, 140 976,70 руб. – мест. бюджет);

- Капитальный ремонт водопроводной сети от с. Радутино до д. Глинск Трубчевского района – 470 629,32 руб. (329 440,00 руб. – обл. бюджет, 141 189,32 руб. – мест. бюджет).

39. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности.

Фактическое значение: 449 000,00 рублей.

Пообъектно:

- Корректировка и проведение экспертизы  сметной документации по объекту «Газификация н.п. Шуклино Трубчевского района» - 44 930,00 руб. – мест. бюджет;

- Подготовка технического плана и исполнительной документации по объекту «Газификация н.п. Острая Лука Трубчевского района» - 30 000,00 руб.-мест. бюджет;

- Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Газификация н.п. Макарзно. ул. Луговая Трубчевского района Брянской области» - 140 000,00 руб. – мест. бюджет;

- Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение н.п. Селец Трубчевского района Брянской области (1 очередь строительства) – 99 000,00 руб. – мест. бюджет;

- Корректировка проектно сметной документации по объекту: «Реконструкция водоснабжения н.п. Радутино Трубчевского района Брянской области» – 60 000,00 руб. – мест. бюджет;

- Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту ««Реконструкция водоснабжения н.п. Радутино Трубчевского района Брянской области» - 25 130,00 руб. – мест. бюджет;

- Осуществление строительного контроля по объекту: «Строительство сетей водоснабжения н.п. Городцы Трубчевского района Брянской области» - 48 106,46 руб. – мест. бюджет.

40. Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия в бюджете Трубчевского муниципального района составили 430 017,00 руб.

41. Мероприятия по функционированию муниципальных бюджетных учреждений.

В 2017 году денежные средства на реализацию указанного мероприятия составили 5 803 319,50 руб.

По программе «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» в 2017году были реализованы следующие мероприятия :

1.Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района, объём запланированных расходов – 5521,0  тыс.руб., фактических расходов –5520,8 тыс.руб., отклонение составило – 0,2тыс.руб.

2.Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями, объём запланированных расходов – 15179,1 тыс.руб., фактических расходов – 15179,1 тыс.руб., отклонение составило 0 тыс.руб.

3.Процентные платежи по муниципальному долгу района, объём запланированных расходов – 184,8 тыс.руб., фактических расходов – 184,8 тыс.руб., отклонение составило -0 тыс.руб.

По программе «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» :

1. Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования - объём запланированных расходов- 1602,0 тыс. руб., фактические расходы – 1629,9 тыс. руб., отклонение - +27,9 тыс. руб.

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение - объем запланированных  расходов-2235,9 тыс. руб., фактические расходы-2235,9 тыс. руб., отклонение-0.

3. Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период - объём запланированных расходов – 935,5 тыс. руб., фактические расходы – 820,8 тыс. руб., отклонение – -11,7 тыс. руб.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования- объём запланированных расходов – 1000,7 тыс.руб. , фактические расходы –971,8 тыс.руб., отклонение – -28,9 тыс. руб.

5. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям - объём запланированных расходов – 225352,8 тыс. руб., фактические расходы –223623,9 тыс. руб. отклонение  – -1728,9 тыс. руб.

6. Мероприятие на поощрение лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, внесших значительный вклад в развитие системы образования – объём запланированных расходов – 29,0 тыс.руб., фактические расходы – 29,0 тыс.руб., отклонение – 0.

7. Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации района - объём запланированных расходов – 1112,7 тыс. руб., фактические расходы –1112,7 тыс. руб., отклонение  - 0.

8. Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района в возрасте от 14 до 18 лет - объём запланированных расходов - 30,0 тыс.руб., фактические расходы – 30,0 тыс.руб. отклонение  - 0.

9. Мероприятия по оздоровлению детей - объём запланированных расходов - 964,7 тыс. руб., фактические расходы –964,7 тыс. руб., отклонение  - 0.

10. Реализация отдельных мероприятий в сфере образования - объём запланированных расходов – 226,5 тыс.руб., фактические расходы – 226,5 тыс.руб., отклонение  - 0.

По программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017гг.»:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб - объём запланированных расходов – 1729,0 тыс. руб., фактические расходы – 1721,8 тыс. руб., отклонение  7,2 тыс. руб.

2. Мероприятия по содействию в предупреждении и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций  и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений  - объём запланированных расходов – 5759,0тыс. руб., фактические расходы – 5759,0 тыс. руб., отклонение 0.

По программе «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»:

1. Мероприятия по проведению  капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры объём запланированных расходов- 150 000,00 руб. фактические расходы –150 000,00 руб., отклонение  (0);

2. Мероприятия  по обеспечению  пожарной безопасности  учреждений культуры объём запланированных расходов- 0 руб.  фактические расходы –  0 руб., отклонение -  (0);

3. Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций- объём запланированных расходов- 200 000,00 руб., фактические расходы –200 000,00 руб., отклонение  (0);

4. Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района- объём запланированных расходов-  34 549 910,04 руб., фактические расходы-  34 497 620,38 руб., отклонение – (- 52 289,66 руб.);

5. Мероприятия по  передаваемым полномочиям от городских и сельских поселений на содержание учреждений культуры-  объём запланированных расходов- 1 824 950,00 руб., фактические расходы- 1 824 950,00 руб., отклонение (0);

6. Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности на территории Брянской области объём запланированных расходов - 85 860,00  руб., фактические расходы – 85 860,00  руб., отклонение (0);

7.Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ- объём запланированных расходов – 11 489 896,00 руб., фактические расходы-  11 489 896,00 руб., отклонение (0).

По программе «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»;

1. Мероприятия по проведению спортивных мероприятий -объём запланированных расходов- 149 367,90  руб., фактические расходы – 149 367,90  руб., отклонение (0 руб. );

2. Мероприятия физкультурно-спортивного клуба «Трубчевский» объём запланированных расходов -  0 руб., фактические расходы- 0 руб., отклонение (0 );

3. Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров –запланированные расходы–13 029 305,50 руб., фактические расходы–11 438163,06 руб., отклонение( 1591142,44 руб.).

Согласно проведённого анализа результативности и эффективности муниципальных программ «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)», «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы», «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений на 2013-2017 годы», Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы», «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»   за период 2017 года  можно сделать следующие выводы:

1) Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района (2013 – 2017 годы)» в 2017 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

2)  Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы»  в 2017 году  сложилась  выше плановой   (приложение № 4);

3) Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» в 2017 году сложилась  выше плановой (приложение № 4);

4) Эффективность реализации муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций и обеспечение мер пожарной  безопасности в границах населённых пунктов поселений 2013-2017 годы» в 2017 году сложилась   выше плановой (приложение № 4);

5) Эффективность реализации муниципальной программы                                                              «Развитие  культуры  Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017годы» в 2017 году сложилась  выше плановой  (приложение №4) ;

6) Эффективность реализации муниципальной программы    «Развитие  физической культуры и спорта Трубчевского  муниципального  района  на  2013 – 2017 годы»    в 2017 году  сложилась   выше плановой    (приложение №4).

На основании вышеизложенного, все муниципальные программы признаны эффективными, мероприятия  этих программ целесообразны к финансированию.

Приложение: анализ результативности и эффективности муниципальных программ .

Начальник отдела  экономики

администрации муниципального района		                             Храмогина С.И.