РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» 04.2025 г. № 219

г.Трубчевск

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке тепловых объектов

администрацией Трубчевского

муниципального района  к работе

в осенне-зимний период

2025-2026  годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке тепловых объектов администрацией Трубчевского муниципального района  к работе в осенне-зимний период 2025-2026  годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А. Слободчикова.

Глава администрации  				               		И.И.Обыдённов

Трубчевского муниципального района

Приложение

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от   «14» 04.2025 г.  № 219

План

Мероприятий по подготовке тепловых объектов

администрацией Трубчевского муниципального района  к работе

в осенне-зимний период 2025-2026  годов

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Финансовые средства, тыс.руб. |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственные | бюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена теплотрассы отопления 2d89-15 м ул. Брянская, д.62 г.Трубчевск; | до 01.09.2025 |  | 80,0 | Администрация Трубчевского муниципального района Слободчиков Е.А. 8-905-102-34-33 |
| 2. | Замена теплотрассы отопления 2d89-80 м ул.Ленина, д.75 г.Трубчевск. | до 01.09.2025 |  | 470,0 | Администрация Трубчевского муниципального района Слободчиков Е.А. 8-905-102-34-33 |
| 3. | Замена теплотрассы отопления 2d76-56 м ул.Ленина, д.75 г.Трубчевск. | до 01.09.2025 |  | 390,0 | Администрация Трубчевского муниципального района Слободчиков Е.А. 8-905-102-34-33 |